# 第二章完整美术任务单

版本 v2    2026年10月23日    剧情修改1.0版    D2开始执行

先修规则文字和教学楼空间，再补关键证据与逃生所需画面。日记已完成，等补文件后验收；C立绘、小人、束缚线、救援界面及已交调查图全部复用。原美术后备改为第二美术兼素材整合验收，承担独立出图任务。

本单列出全部已知需求，不要求把可选项目全部塞进剩余制作日。每人每天120分钟，包含交流、修改、导出与交付。D1至D6制作，D7至D9只润色；新增CG只能在必要项通过后使用余量。

## 今天主美术

| 时间 | 要完成什么 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 10分钟 | 核对校门新规则和走廊功能位置 | 确认文字与最小布局，不做整栋楼 |
| 25分钟 | A02 改公告栏旧24h文字 | 无字底图＋三条规则排版预览 |
| 55分钟 | A04 教学楼走廊布局首版 | 门、公告栏、镜子、楼梯端点和可走区域清楚 |
| 15分钟 | 检查布局比例与公告栏可读性 | 问题清单＋首版PNG |
| 15分钟 | 与文案和程序交接 | 锁定下次返修点，连同源文件交付 |

校门新规则原文：“图书馆将在晚上开放自习室”“学校不会处罚在自习室学习的同学”“天黑后不得在校内游荡”。空间不足时用阅读特写或游戏文字，不把三条规则挤成看不清的小字。

## 今天第二美术

| 时间 | 要完成什么 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 10分钟 | 核对入库清单及动态姓名方案 | 确认不重复画日记、C和现有道具 |
| 25分钟 | A03 登记册文字版式 | 姓名留空的底图＋文字区域标注 |
| 45分钟 | A06 盒子开关两态首版 | 同画布同锚点，不画密码盘 |
| 25分钟 | A01 已交素材小尺寸与透明边验收 | 记录能直接用、需改字、待程序绑定 |
| 15分钟 | 整理交付并与主美术同步 | 用途、路径、版本、待修点一并交付 |

今天不安排日记重画，也不把新增CG列为硬交付。第二美术若原本已排碰撞任务，应替换对应两小时工作，不能叠加。走廊与盒子允许先交首版，未验收不标完成。

# 已有资源直接复用

以下路径均以项目根目录为起点：C:/Users/admin/Documents/GitHub/if-between/

本次《更改图(1).zip》共13张图，已整理为14个项目资源路径。入库不代表新剧情已绑定；表中的公告栏、登记册等仍需完成文字修订和显示验收。

| 内容 | 现有路径 | 接下来怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 校门公告栏 | art/props/ch2_notice_board.png | 已有图，A02只改旧24h规则。 |
| 黑板与镜子 | art/props/ch2_blackboard.png art/props/ch2_mirror.png | 已有图；黑板用特写或局部盖掉底图旧字。 |
| 教学楼公告栏 | art/props/ch2_teaching_notice_board.png | 已有图；核对六年二班与未知日期，不另画一块。 |
| 登记册与沙坑 | art/props/ch2_register.png art/props/ch2_sandbox_dug.png | 已有图；登记册只改姓名版式，沙坑直接验收。 |
| 童话书与雕塑铭文 | art/props/ch2_fairy_tale_book.png art/props/ch2_sculpture_inscription.png | 首遍书与铭文复用；铭文图是牌面，不是整座雕塑。 |
| 学生证 | art/item/student_id_half.png art/item/student_id.png | 新图分别用于特写和物品资源；六年二班与被撕去个人信息一致。 |
| 晶石与猫玩偶 | art/item/night_tear.png art/item/cat_doll.png | 已以正式图替换旧占位，做缩放检查。 |
| 御守 | art/item/charm.png | 同版资源保留；赠礼、回忆、抛出使用同一外观。 |
| 操场候选 | art/map/candidates/school_yard_no_c.png | 只留候选；正式操场已无C，不覆盖、不重做去C。 |
| C半身立绘与小人 | art/portrait/c/neutral.png、serious.png、smile.png art/npc/c/ 下 down、up、side 各1至4.png | 复用3表情和12行走帧；c.png是4×4帧表，不当单帧。 |
| 束缚与救援界面 | art/fx/rescue_c/rescue_bind_state_01至04.png art/ui/rescue_c/ | 均已有。正式成功0/1/2次对应01/02/03，3次隐藏；04备用，练习不解线。 |
| 钥匙与首章猫照片 | art/item/key.png art/item/cat_photo.png | 钥匙已正式制作。猫照片是黑猫旧照，不是C合照。 |
| 猫与血迹原始素材 | 学校/图书馆/小猫抠图_对齐原图.png 学校/图书馆/图书馆2_upscayl_4x_upscayl-standard-4x.png | 原图已有；A09与A10做补地、分层和对位，不新画猫或血。 |
| 现有地图与首章CG | art/map/ 下 school_gate、school_yard、classroom、library.png art/cg/；art/fx/screen_shatter.png | 底图、首章CG和碎屏复用；新走廊、窗边是局部缺口。 |

本地已交旗杆图 art/props/ch2_flagpole.png 有外套，尚未纳入main，本包不含此图；第二美术核查来源并交程序同步，不派重画。日记已完成待补包，先跳过。完整入库记录见 art/catalogs/school_art_update_20261023.json。

# 必要任务一 素材文字与走廊

P0先处理会误导玩家的文字、空间与反馈；P1补齐主线证据和关键动作。下列“建议路径”用于新交付命名，未存在的文件不是已接入素材。规格先与程序确认；不直接改地图数据。

## A01 新包素材整合验收

P0    负责人：第二美术    交付：复用现有尺寸；交1份验收表及必要小尺寸预览。

校门、教室、图书馆调查及道具共用。13张原图已入14个项目路径，不再派重画。检查新学生证、晶石、玩偶在现有位置的显示；新黑板只做局部覆盖或特写，避免与教室底图旧字重叠。

建议交付路径或来源：art/catalogs/school_art_update_20261023.json；art/props/ch2_*.png；art/item/

验收：每张说明用途、透明边、缩小可读性；御守保持同版，操场候选不覆盖正式地图。  缩减：先验当前正在使用的学生证、晶石、玩偶，其余入库待程序绑定。

## A02 校门公告栏新规则

P0    负责人：主美术    交付：1套；沿现图993×1584。

宵禁选路的提示。现图含“24h开放”旧字，须移除，沿用公告栏外形；交无字底图、独立文字层和含字预览。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_notice_board.png

验收：三条规则完整且缩放可读；不能保留24h或补其他开放时段。  缩减：只改文字区域；展示时可由游戏排文字，不重做公告栏。

## A03 登记册动态姓名版式

P0    负责人：第二美术    交付：1套；沿1298×1212；无字版及文字排版预览。

主角尚未登记却已在册的伏笔。现有登记册已交；保留其他名字被涂黑的效果，空出一条主角姓名与日期的清晰位置。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_register.png

验收：姓名使用动态占位层，未知日期保留问号；不烤入固定主角名。  缩减：现图局部擦字与标注文本区域即可，游戏显示主角名。

## A04 教学楼最小走廊

P0    负责人：主美术    交付：1张布局＋1张正式底图；建议1152×648或按锁定布局调整，保持人物与门的比例。

承接分头调查、镜子与公告栏、教室入口及最终逃回教学楼。building.png只有320×180文字占位，尚无正式走廊地图。先交一段可走布局，标教室门、公告栏位、镜子位、楼梯端点与通道，再统一透视出图。

建议交付路径或来源：art/map/teaching_corridor.png

验收：与教室相同俯视角；门口、集合点、过道清楚；不把装饰画成可走地面，不一次生成整栋教学楼。  缩减：降为单段走廊＋调查特写切换。复杂走廊分首版与返修，跨天完成。

## A05 撬棍道具

P1    负责人：主美术    交付：1张RGBA PNG，建议128×128。

B赠送、防身、阻挡C。当前未见独立撬棍图。做暗铁L形撬棍，轮廓与弯端清楚，跟现有道具统一。

建议交付路径或来源：art/item/crowbar.png

验收：小尺寸能辨认撬棍，不像木棍或钥匙；透明背景，无假棋盘格。  缩减：只做背包图标；无需四方向手持与挥动动画。

# 必要任务二 证据与图书馆分层

## A06 上锁盒子开关两态

P1    负责人：第二美术    交付：2张RGBA PNG，建议各256×256，同画布同锚点。

图书馆第二遍取得合照。当前未见独立盒子图，机关规则尚未锁定。旧木盒或小型陈旧收纳盒，关闭与打开共用角度、材质和位置。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_box_closed.png；ch2_box_open.png

验收：打开时看得出能取出照片；不预画密码、按键答案或多个锁扣。  缩减：可先交关闭一态，打开用特写切合照；减少机关图，不删合照线索。

## A07 C与模糊人物合照

P1    负责人：主美术或第二美术    交付：1张，建议1024×768，另交无边框原画与照片框版。

第二遍证明C的到来可能早有安排。现有cat_photo.png是首章黑猫照片，不能代替此图；当前未见独立C合照。做旧照片，C可辨认，其余人物模糊。

建议交付路径或来源：art/item/group_photo.png

验收：C按白发灰外套深围巾统一；不编组织徽章、人物名字、真实机构或被划掉的人。  缩减：背景和旁人简化，但必须认得出C，保留照片作为独立证据。

## A08 童话书第二遍新页

P1    负责人：第二美术    交付：1个新页状态；沿1535×1024；无字底页、文字层及预览。

同一物件在回溯后出现新信息。首遍书已交，复用书页、猫插图和纸张，新增一句文字的第二遍版本。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_fairy_tale_book_second.png

验收：新增句为“你看，你等的人终会背叛你”；不得改成另一种书或另绘整套故事。  缩减：同页叠文字即可，程序排字可替含字成图。

## A09 猫区域补地与独立猫对位

P1    负责人：主美术主修 第二美术对位    交付：1块干净底层＋1张对位预览；保持5608×4488原图坐标关系。

图书馆猫的显隐与取得物品。正式library.png已烘焙中央猫，原始透明猫也已存在；先补猫下方地毯，再叠独立猫。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_library_cat_clean_patch.png；独立猫复用学校/图书馆/小猫抠图_对齐原图.png

验收：叠加后只有一只猫；地毯纹理接缝自然；墙、柜、台阶与地面坐标不变。  缩减：先保留静态猫，用黑屏切换或近景代显隐，不重画整张图书馆。

## A10 图书馆血迹分层

P1    负责人：第二美术    交付：1张RGBA PNG＋1张坐标对照预览，按原图比例交付。

两遍调查由普通血迹变成主角自己的血。原始图书馆2已带入口血，先比图1与图2其他差异，再提取已有血。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_library_blood.png；来源学校/图书馆/图书馆2_upscayl_4x_upscayl-standard-4x.png

验收：两遍使用同一血迹；不把整张原图2直接替正式地图，不误带地板或其他差异。  缩减：保留现有入口调查特写；不另画一套血。

# 必要任务三 逃生空间与反馈

## A11 教室窗边局部

P1    负责人：主美术    交付：1张基图；建议1280×720或1672×941；若需状态仅追加窗开合差分。

最后发现御守定位并从窗外抛出。当前classroom.png右侧为镜子，没有可用于该段的窗口。补窗边近景或局部场景，建立窗与室内的位置关系。

建议交付路径或来源：art/props/ch2_classroom_window.png

验收：沿教室旧墙、冷色与透视；窗下可辨认校外；镜子不能充当窗户。抛的是御守，主角留在室内。  缩减：用固定窗边近景承接剧情，无需重画全教室或加可走楼层。

## A12 倾倒书架表现

P1 条件项    负责人：第二美术    交付：先交1张演出预览；只有现图表现不成立才补1张倒架，建议512×512透明。

主角以撬棍抵抗并掀书架阻挡C。现有library_shelf_a_cover.png等书架层可复用；先与程序试局部移动、旋转或切换。

建议交付路径或来源：复用art/props/library_shelf_*_cover.png；备用新增art/props/ch2_library_shelf_fallen.png

验收：倒架位置与通道相符，有阻挡感；不凭单图改地图碰撞，不额外生成一组书架。  缩减：现图倾倒＋震动＋音效，或短黑屏切换即可；新倒架不是先画任务。

## A13 追逐与隐蔽视觉规则

P0 验收项    负责人：第二美术联同程序    交付：1张状态对照预览，覆盖危险预告、危险区、安全点、终点、压力和隐蔽开关。

两次追逐与一次闪避需要可读反馈；具体机制仍待锁定，不能把救援小游戏视作已完成追逐。先用现有猫剪影、C帧和程序图形做预览。

建议交付路径或来源：docs/美术任务_v2_20261023/；若锁定新增图再进入art/ui/chase/

验收：危险与安全不能只靠红绿分辨；隐蔽时角色与方向仍可看清；剧情救援段与普通失误反馈区分。  缩减：程序绘制轮廓、形状、条与文字即可；不先生成新追逐地图或整套面板。

## A14 日记仅补收验收

已完成待补包    负责人：第二美术补收 不派制作    交付：暂不新增图；收到后记录原尺寸、透明方式及源文件。

用户已确认日记完成，本包漏放，当前先跳过。收到文件后核对三页次序、文字、图标及用途，再登记实际路径。

建议交付路径或来源：实际路径待补文件确定，不建立空占位素材。

验收：三页依次为“我捡了一只猫，它很可爱”“我要转学了，我爱它，但我带不走它”“猫一直在哭”。  缩减：不重做、不占今日绘制额度；暂以文本预览联调，正式验收等补包。

## 统一风格与人物

地图和道具沿用暗蓝灰、低饱和像素质感，暖灯、旧纸和少量暗红作局部重点。俯视角、门高、人物比例以现有教室和图书馆为准，不把局部补图变成整张地图换风格。

C按 art/portrait/c/neutral.png 统一：白发、灰色外套、深色围巾。主角保持黑发、红围巾及现有服装。CG参考 art/cg/end2甜蜜咬痕.png 与 end3碌碌无为.png 的低饱和叙事插画，人物仍按正式立绘核对。

规则、日记、书页、姓名和标牌文字由人工或游戏排版，AI只生成无字底图。交无字版、可编辑文字层及含字预览。未知日期保持问号，不补身份、机构和答案。

# 可选任务全部列入储备

以下13项不作为主线接通前置。除单独说明外，每项最多1张1672×941 RGB图，由主美术制作、第二美术验收；路径为建议新文件名。角色一致、下方约四分之一留文字区。复杂CG先交首版，不承诺两小时内完成。

| 项目与剧情依据 | 建议交付 | 验收与缩减 |
| --- | --- | --- |
| B01 校园受伤或End4局部 救援失误受伤；正文有受伤CG，现有床上梦中死亡图不适配校园。 | 1张CG；art/cg/ch2_rescue_injury.png | 脸、服装与操场一致，少量伤痕；可用现有场景压暗＋冲击＋黑屏。 |
| B02 图书馆背刺 第一遍被C刺伤并回溯；未见对应独立成图。 | 1张CG；art/cg/ch2_betrayal.png | 保持C与主角外观，留文字区；可供End6裁切共用，或改立绘＋黑屏音效。 |
| B03 撬棍抵抗近景 第二遍挡住C、制造逃跑机会；正文提及打斗CG，未见独立图。 | 1张CG；art/cg/ch2_defense.png | 撬棍、防御姿势与图书馆空间明确；可用场景人物＋音效，不做整场打斗。 |
| B04 教室躲藏近景 逃回教室靠墙喘息；正文写近景，现有场景可承接。 | 1张CG；art/cg/ch2_classroom_hide.png | 气氛压迫且保留窗边关系；A11已清楚时直接复用，取消独立CG。 |
| B05 抛御守差分 误导C到窗外寻找；正文抛道具，不是主角跳窗。 | 1张差分；art/cg/ch2_charm_throw.png | 复用B04或A11背景；御守外观一致；可用已有charm.png移动替代。 |
| B06 C赠礼回忆 揭示追踪来源；正文要求回忆前面赠礼画面。 | 1张截图；art/cg/ch2_charm_memory.png | 直接截取实际赠礼演出，无需新画；御守清楚，可用画面定格替独立文件。 |
| B07 End5猫逼近 选路或追逐失败；正文为猫逼近后黑屏，升级图纯可选。 | 1张CG；art/cg/ch2_curfew_failure.png | 猫形与既有图一致；最低保留压迫音效及黑屏文字。 |
| B08 End6受伤局部 二遍闪避失败进入End6；未见独立成图。 | 0至1张；优先裁B02，不另建重复资产。 | 与闪避失败衔接；直接复用B02或黑屏字卡即可，不能误写End7。 |
| B09 End7尾声插图 交付后的悬念收束；原文明确黑屏状态文字，此图是表现建议。 | 0至1张；art/cg/ch2_epilogue.png | 不提前揭露吸收者或C组织；可完全取消，保留黑屏三行与C对白。 |
| B10 猫解释特写 说明时间锚和结晶；透明猫原图已存在，新增绘画非必需。 | 1张裁切；art/cg/ch2_cat_closeup.png | 先裁现有猫，保留眼睛与轮廓；普通对话场景足够时取消。 |
| B11 C背叛表情 索要结晶到态度变化；现有serious可承担，额外表情为建议。 | 0至1张；art/portrait/c/betrayal.png | 以neutral、serious为参考，只改表情；可直接用serious，不生新角色脸。 |
| B12 银币图标 老人支付10枚银币；仅正式进入物品栏才需要。 | 1张128×128透明；art/item/silver_coin.png | 小尺寸辨识清楚，数量由游戏显示；文字结算即可，无需画十枚。 |
| B13 额外攻击动画 猫扑击或C攻击；有动作剧情，无逐帧制作要求。 | 可选2至4帧；art/fx/ch2_attack/ | 锁定动作后再做，同画布同锚点；现有C帧＋猫剪影＋程序刀光可替。 |

# 可直接复用的中文提示词

先附对应参考图，再使用文字。生成只得到首版，必须人工核对透视、角色、手部、道具轮廓及文字区域。提示词不要求AI画汉字；生成后另行排版。

## 教学楼走廊

参考文件：art/map/classroom.png；art/map/library.png

参考所附游戏地图的俯视角与像素密度，制作废弃小学的一段教学楼走廊。暗蓝灰低饱和，旧墙、冷光、少量暖光；留一扇教室门、公告栏位置、镜子位置和尽端楼梯口，中间通道连续清楚。先按确认布局出图，装饰克制，不画整栋楼，不画文字或角色。

## C与模糊人物合照

参考文件：art/portrait/c/neutral.png；art/item/cat_photo.png

参考C的正式立绘与旧照片的纸张质感，制作一张陈旧合照。C白发、灰色外套、深色围巾，五官可辨，身旁其他人物因失焦而模糊，背景简单压暗。照片略褪色、边缘轻磨损，低饱和叙事插画。不要新增组织标志、姓名、文字、被划掉的人或人物身份线索。

## 撬棍图标

参考文件：art/item/key.png；art/item/charm.png

为同一款暗色叙事RPG制作独立撬棍道具图标。暗铁金属、少量磨损，长杆弯端与扁平撬头清楚，简洁像素质感，轮廓在小尺寸仍清晰。主体居中、四周留空，透明背景，不带人物、手、场景、文字、光效或假棋盘格。

## 教室窗边局部

参考文件：art/map/classroom.png；art/item/charm.png

参考现有教室的旧墙材质和冷色光，制作同一学校的窗边近景。室内一侧清楚，窗外是昏暗校园，窗口可供小型御守抛出，窗框与透视可信，留出人物和道具演出位置。低饱和叙事游戏风格，不改变整间教室布局，不画主角跳窗，不画文字。

## 盒子开关两态

参考文件：art/props/ch2_fairy_tale_book.png；art/map/library.png

参考图书馆木质家具和旧书质感，制作一个陈旧木盒的关闭与打开两态。相同视角、光照、画布和底部位置，打开后能放一张照片。暗蓝灰环境光、旧棕木、暗铜小锁，细节简洁，小尺寸看得清开合。透明背景，不画数字密码、锁扣答案、文字或外露机关。

## 图书馆背刺首版

参考文件：art/portrait/c/neutral.png；art/map/library.png；art/cg/end2甜蜜咬痕.png

参考所附人物与图书馆空间，绘制主角遭信任同伴突然袭击的叙事插画。主角黑发红围巾，C白发灰色外套深色围巾，动作简洁、情绪由惊愕转为危险，低饱和冷色与局部暖灯。少量暗红，不突出伤口，下方四分之一留对白空间，不增加其他人物或组织符号，不画文字。

# D3到D9安排与交付验收

每天120分钟已含20分钟沟通；其余100分钟包含制作、检查、导出。前一天未验收的必要项自动排到次日最前面，后面的可选CG让位，不延长个人工时。

| 时间 | 主美术 | 第二美术兼整合验收 |
| --- | --- | --- |
| D3 | 走廊正式首版70分＋撬棍20分＋导出检查10分＋沟通20分 | 合照首版60分＋血迹分层25分＋检查15分＋沟通20分 |
| D4 | 走廊返修45分＋窗边首版40分＋检查15分＋沟通20分 | 童话新页40分＋猫区补地首版45分＋检查15分＋沟通20分 |
| D5 | 合照与窗边修正60分＋猫区补地修正30分＋检查10分＋沟通20分 | 书架表现试图30分＋追逐与隐蔽反馈预览50分＋检查20分＋沟通20分 |
| D6 | 必要项关键返修100分＋沟通20分；全通过后才把余量用于背刺首版 | 清点40分＋关键修正40分＋交付整理20分＋沟通20分；停止新增需求 |
| D7至D9 | 只修文字、角色一致性、地图接缝、透视和关键可读性；每日总计120分 | 只修透明边、缩放、状态跳位、遮挡、对位和漏文件；每日总计120分 |

## 时间不足按这个顺序缩减

先取消可选CG和额外动作；走廊缩成单段，教室抛御守用窗边近景与现有御守移动；倒架复用现有图；盒子去掉机关面板。保住校门规则、登记姓名伏笔、日记三句、合照中的C、童话新句和御守定位信息。不能用砍画面的方式一起砍掉关键线索。

## 每次交付必须附带

| 交付项 | 要求 |
| --- | --- |
| 图片与来源 | PNG、原始生成图或源文件、素材来源与版本。源文件没有图层就如实写明。 |
| 可读预览 | 提供实际小尺寸预览；有字图同时交无字底图、文字层、含字预览。 |
| 状态与对位 | 透明物件为RGBA；同物件多态同画布同锚点；地图局部层附原图尺寸与位置。 |
| 用途与路径 | 写清文件对应哪个剧情、建议放哪里、能直接用还是待改；不直接改地图数据。 |
| 验收结果 | 第二美术汇总主美术、程序与文案反馈，标明通过项、阻塞项与下一次修改。 |

剧情口径：第二遍闪避失败进入End6；逃离图书馆后经教学楼躲入教室，抛出御守。End7可以黑屏状态字卡与C对白完成。追逐机制、盒子题目和新增判定界面未最终锁定，视觉预览不等于玩法已实现。

剧情正本：docs/剧情/剧情修改1.0版.docx。素材核查日期：2026年10月23日。此单覆盖现有复用、改图、必要新增与全部可选项；后续变更沿用编号记录，避免同一素材重复派单。